Oferta na budowę domu jednorodzinnego z betonu komórkowego - stan surowy otwarty.

Etap 1 – wykonanie fundamentów. Koszt realizacji 65 000 zł + VAT

- roboty ziemne (zebranie humusu, wykopy pod fundamenty),

- żelbetowa ława fundamentowa,

- ściany fundamentowe murowane z pustaka betonowego zakończone wieńcem żelbetonowym,

- wykonanie hydroizolacji pionowej i poziomej,

- izolacja murów fundamentowych styropianem fundamentowym,

- montaż folii kubełkowej,

- zasypanie fundamentów + zagęszczenie

- wylanie chudego betonu

Etap 2 – murowanie ścian i strop. Koszt realizacji 95 000 zł + VAT

- murowanie ścian nośnych zewnętrznych: Porotherm 25 P+W

- murowanie ścian nośnych wewnętrznych: Porotherm 25 P+W

- szalowanie i zbrojenie stropu monolitycznego,

- betonowanie

Etap 3 – wykonanie dachu. Koszt realizacji 140 000 zł netto.

- Wykonanie więźby dachowej według projektu.

- Wykonanie pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem.

- Wykonanie obróbek blacharskich.

Koszt wykonania SSO:

65000 zł + 95000 zł + 140 000 = 300 000 złotych

.

Zakres prac nie obejmuje:

- wykonania schodów zewnętrznych i tarasów

- wywozu humusu poza obręb działki

- zakupu i dostarczenia kruszywa, piasku oraz żwiru drenarskiego